**BÁO CÁO KẾ HOẠCH SPRINT 1 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE BÁN TRÀ SỮA**

NHÓM 7

**1. Thông tin Sprint:**

Tên dự án: Website bán trà sữa.

Sprint: 1

Thời gian bắt đầu: 20/9/2024 – 4/10/2024.

Thành viên tham gia: Phan Long Phi, Hoàng Ngân Hà, Nguyễn Huỳnh Phú Quý.

**2. Mục tiêu sprint:**

Phát triển các giao diện của khách hàng và các giao diện nền tảng khác để vận hành các chức năng về sau.

**3. Công việc đã hoàn thành:**

* Giao diện trang chủ:
  + Trang chủ hiển thị đầy đủ thông tin về quán, các loại sản phẩm, danh sách sản phẩm ở mức cơ bản.
* Giao diện danh sách sản phẩm:
  + Menu sản phẩm hiển thị đầy đủ hình ảnh, giá cả và size ở mức cơ bản.
* Giao diện đăng ký đăng nhập:
  + Đăng ký, đăng nhập có đầy đủ thông tin cần thiết.
  + Thông báo lỗi rõ ràng khi nhập sai thông tin.
* Giao diện quản lý thông tin cá nhân:
  + Hiện chưa hoàn thành.

**4. Công việc còn lại:**

* Công việc chưa hoàn thành: Giao diện quản lý thông tin cá nhân.
* Dự kiến hoàn thành: 11/10/2024

**5. Các vấn đề gặp phải và giải pháp:**

* Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật:
  + Chưa lấy được thông tin người dùng để hiển thị lên giao diện quản lý thông tin người dùng.
* Các vấn đề liên quan đến thiết kế:
  + Front-end còn đơn giản, sắp xếp chưa được đẹp, gọn gàng.
  + Màu của đăng nhập/đăng ký chưa đúng với tone màu chính.
* Các vấn đề khác: Hiện tại chưa có.
* Giải pháp:
  + Tiến hành kết nối dữ liệu đăng ký của người dùng để load được thông tin lên giao diện trang quản lý người dùng.
  + Cải tiến front-end trang chủ để đảm bảo đẹp, hài hòa, bố cục hợp lý, gọn gàng.
  + Cải tiến lại front-end đăng nhập/đăng ký để đảm bảo thống nhất về tone màu chính của toàn hệ thống.

**6. Kế hoạch cải tiến:**

* Cải tiến giao diện hiện đại, bắt mắt và ấn tượng hơn.
* Danh sách sản phẩm đơn giản, ngắn gọn và thể hiện đủ thông tin chính của sản phẩm.
* Cải tiến giao diện quản lý người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
* Cải tiến giao diện đăng nhập/ đăng ký đơn giản, ngắn gọn, nhanh chóng, dễ hiểu.