**KẾ HOẠCH SPRINT 1 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE BÁN TRÀ SỮA**

NHÓM 7

1. Mục tiêu Sprint:

Phát triển các giao diện của khách hàng và các giao diện nền tảng khác để vận hành các chức năng về sau.

2. Phạm vi công việc:

* Giao diện trang chủ.
* Giao diện danh sách sản phẩm.
* Giao diện chi tiết sản phẩm.
* Giao diện đăng ký, đăng nhập.
* Giao diện quản lý thông tin cá nhân.

3. Tiêu chí hoàn thành:

- Tiêu chí cho một công việc được coi là hoàn thành:

* Code được review và merge vào main branch.
* Các test case được chạy thành công.

- Tiêu chí cho chức năng được coi là hoàn thành:

* Giao diện trang chủ:
  + Trang chủ hiển thị đầy đủ thông tin về quán.
* Giao diện danh sách sản phẩm:
  + Menu sản phẩm hiển thị đầy đủ hình ảnh, giá cả và size.
* Giao diện đăng ký đăng nhập:
  + Đăng ký, đăng nhập có đầy đủ thông tin cần thiết.
  + Thông báo lỗi rõ ràng khi nhập sai thông tin.
* Giao diện quản lý thông tin cá nhân:
  + Hiện thị đầy đủ thông tin của người dùng.

4. Lịch trình:

Ngày bắt đầu lên kế hoạch: 20/9/2024

Ngày bắt đầu thực hiện: 20/9/2024

Ngày bắt đầu thực hiện thực tế: 21/9/2024

Ngày hoàn thành tiến độ: 4/10/2024

Ngày hoàn thành tiến độ thực tế: 03/10/2024

5. Tài nguyên:

Nhân lực: Phi, Quý, Hà

Công nghệ: Visual Studio, SQL Server.

6. Backlog:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Story ID** | **Story Name** | **Name Of Dev** | **Start Date** | **Endate** | **Act Start Date** | **ActEndate** |
| 1 | Xem trang chủ | Phi | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 2 | Xem danh sách sản phẩm | Phi | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 7 | Đăng ký | Hà | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 8 | Đăng nhập | Hà | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 9 | Đăng xuất | Hà | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | Phi | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |
| 11 | Quản lý thông tin(thêm, xóa, sửa thông tin cá nhân) | Quý | 20/9/2024 | 4/10/2024 | 21/9/2024 | 3/10/2024 |