**KẾ HOẠCH SPRINT 2 CHO DỰ ÁN   
WEBSITE BÁN TRÀ SỮA**

NHÓM 7

1. Mục tiêu Sprint:

Tiến hành phần tiếp theo của dự án với các chức năng phía khách hàng và admin để có thể sử dụng được các chức năng chính.

2. Phạm vi công việc:

* Quản lý giỏ hàng (thêm, xóa, sửa).
* Chăm sóc khách hàng.
* Tìm kiếm và lọc sản phẩm.
* Quản lý mã khuyến mãi.
* Quản lý sản phẩm.
* Quản lý nhân viên.
* Quản lý khách hàng.

3. Tiêu chí hoàn thành:

- Tiêu chí cho một công việc được coi là hoàn thành:

* Code được review, commit và merge vào main branch trên GitHub.
* Các test case được chạy thành công.

- Tiêu chí cho chức năng được coi là hoàn thành:

* Quản lý giỏ hàng (thêm, xóa, sửa):
  + Sử dụng được chức năng quản lý giỏ hàng như: thêm được sản phẩm vào giỏ hàng, xóa được sản phẩm ra khỏi giỏ hàng, sửa được số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
* Chăm sóc khách hàng:
  + Hiển thị được thông tin liên hệ khẩn cấp của cửa hàng để khách hàng có thể liên hệ đến.
* Tìm kiếm và lọc sản phẩm:
  + Tìm kiếm theo tên sản phẩm được.
  + Lọc theo danh mục.
* Quản lý khuyến mãi:
  + Sử dụng được chức năng quản lý khuyến mãi như: thêm được khuyến mãi mới, xóa được khuyến mãi sửa được thông tin khuyến mãi.
* Quản lý sản phẩm:
  + Sử dụng được chức năng quản lý sản phẩm như: thêm được sản phẩm, xóa được sản phẩm, sửa được thông tin sản phẩm.
* Quản lý nhân viên:
  + Sử dụng được chức năng quản lý nhân viên như: thêm được nhân viên mới, xóa nhân viên cũ, sửa được thông tin nhân viên.
* Quản lý khách hàng:
  + Sử dụng được chức năng quản lý khách hàng như: thêm được khách hàng mới, xóa được khách hàng, sửa được thông tin khách hàng.

4. Lịch trình:

Ngày bắt đầu lên kế hoạch: 5/10/2024

Ngày bắt đầu thực hiện: 5/10/2024

Ngày bắt đầu thực hiện thực tế: 6/10/2024

Ngày hoàn thành tiến độ: 14/10/2024

Ngày hoàn thành tiến độ thực tế: 13/10/2024

5. Tài nguyên:

Nhân lực: Phi, Quý, Hà, Khôi.

Công nghệ: Visual Studio, SQL Server.

6. Backlog:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Story ID** | **Story Name** | **Name Of Dev** | **Start Date** | **Endate** | **Act Start Date** | **ActEndate** |
| 4 | Quản lý giỏ hàng | Quý | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 5 | Chăm sóc khách hàng | Phi | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 6 | Tìm kiếm và lọc sản phẩm | Quý | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 10 | Quản lý khuyến mãi | Hà | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 25 | Quản lý sản phẩm | Khôi | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 27 | Quản lý nhân viên | Khôi | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |
| 28 | Quản lý khách hàng | Khôi | 5/10/2024 | 14/10/2024 | 6/10/2024 | 13/10/2024 |